自动焦度计软件项目

# 成员 GitHub 规范开发手册

四组并行开发 · 两人互审 · 统一接口 · 稳定合并

适用对象：8 名项目成员。即使主要依靠 AI 编程，也必须由成员确认分支、检查改动、完成组内审核并对提交结果负责。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| GitHub 仓库 | https://github.com/yangkangle666/focimeter-software |
| 版本 | v1.0 |
| 发布日期 | 2026-07-21 |
| 开发阶段 | 第一阶段：四个模块独立成品 |

本手册只讲团队协作流程。接口字段和配置值以仓库权威文件为准。

# 1. 先记住这条主线

一句话规则：每位成员从本组 feature 分支建立个人 task 分支，让 AI 只修改本模块；完成后提交 Pull Request，由搭档审核。项目负责人再把四组成果合并到 develop，联调通过后进入 main。

## 1.1 整个协作流程

- 接受项目负责人的 GitHub 仓库邀请。

- 克隆仓库并切换到本组 feature 分支。

- 开始新任务前拉取远程最新代码。

- 从本组 feature 分支建立个人 task 分支。

- 让 AI 阅读 AI 必读版和项目权威文件。

- 在个人 task 分支完成开发和本地验证。

- 只提交本次任务文件，并推送个人 task 分支。

- 创建 Pull Request，目标选本组 feature 分支。

- 同组搭档审核并确认测试证据后合并。

- 项目负责人统一执行 feature → develop → main。

## 1.2 三条红线

- 不在 main、develop 或本组 feature 长期分支上直接开发日常功能。

- 不修改其他组目录，不擅自改统一接口和统一配置。

- 不把自己的密码、Token、私钥、绝对路径和临时文件交给 AI 提交。

当前限制：仓库目前为私有仓库，免费账号无法启用分支保护。因此禁止直接修改 main 和 develop 目前依靠团队纪律执行，任何成员都不能把“GitHub 允许”理解为“项目允许”。

# 2. 仓库、模块和分支

仓库地址：https://github.com/yangkangle666/focimeter-software。仓库保持私有，成员必须先接受邀请才能查看和推送。

## 2.1 六个长期分支

| 分支 | 用途 | 谁负责合并 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定版本，只保存完成联调和验收的成果 | 项目负责人 |
| develop | 四个模块集成、联调和修复 bug | 项目负责人 |
| feature/m1-input | M1 输入与配置模块成品 | M1 两人组 |
| feature/m2-image | M2 图像识别模块成品 | M2 两人组 |
| feature/m3-calc | M3 标定与计算模块成品 | M3 两人组 |
| feature/m4-system | M4 本地系统与展示模块成品 | M4 两人组 |

## 2.2 四组允许修改的模块目录

| 小组 | 模块目录 | 组内 PR 目标 |
| --- | --- | --- |
| M1 | focimeter_system/modules/input_config/ | feature/m1-input |
| M2 | focimeter_system/modules/image_recognition/ | feature/m2-image |
| M3 | focimeter_system/modules/calibration_calculation/ | feature/m3-calc |
| M4 | focimeter_system/modules/local_system/ | feature/m4-system |

## 2.3 长期分支与个人任务分支的区别

- feature 分支是小组长期成品分支，两名成员的已审核成果汇总到这里。

- task 分支是个人短期工作分支，一个任务对应一个分支，合并后可以删除。

- 建立 task 分支不会改变四模块架构，它只用于避免两人同时覆盖代码。

task/<模块编号>-<成员简称>-<任务名>

示例：task/m1-member-a-input-validation
示例：task/m2-member-b-centroid-detection

# 3. 加入项目前需要做什么

## 3.1 交给项目负责人的信息

| 需要提供 | 说明 |
| --- | --- |
| 姓名或组内称呼 | 用于分工和分支命名 |
| GitHub 用户名 | 项目负责人通过该用户名邀请成员 |
| GitHub 主页链接 | 用于避免邀请错账号 |
| 负责模块 | M1、M2、M3 或 M4 |
| 组内搭档 | 负责互相审核 Pull Request |

安全提醒：成员不需要向项目负责人或 AI 提供 GitHub 密码、短信验证码、登录二维码、Token 或私钥。邀请成员只需要 GitHub 用户名。

## 3.2 接受仓库邀请

- 登录自己的 GitHub 账号。

- 打开 GitHub 通知或邀请邮件。

- 确认邀请来自仓库 yangkangle666/focimeter-software。

- 点击接受邀请，再打开仓库页面确认可以查看代码。

## 3.3 第一次使用前检查工具

git --version
gh --version

如果 git 命令不存在，需要先安装 Git；如果 gh 命令不存在，可以先用 GitHub 网页创建 Pull Request，日常提交仍可使用 Git。

需要通过命令操作 GitHub 时，登录自己的账号：

gh auth login
gh auth status

## 3.4 配置自己的提交身份

git config --global user.name "你的姓名或GitHub用户名"
git config --global user.email "你的GitHub邮箱"
git config --global --list

- 每位成员使用自己的姓名和邮箱，不共用项目负责人的账号。

- 不要让 AI 修改全局 Git 配置，首次配置应由成员本人确认。

- 邮箱可以使用 GitHub 提供的隐私邮箱。

# 4. 第一次克隆仓库

## 4.1 选择本地文件夹

建议把仓库放在路径短、容易找到且没有其他同名项目的文件夹中。避免把四个模块分别复制成四套仓库。每名成员只需要一个完整仓库。

## 4.2 克隆

git clone https://github.com/yangkangle666/focimeter-software.git
cd focimeter-software

## 4.3 确认远程和分支

git remote -v
git branch -a
git status -sb

输出中应看到 origin、main、develop 和四个 feature 分支。看不到远程分支时执行：

git fetch origin --prune

## 4.4 切换到本组分支

| 负责模块 | 首次切换命令 |
| --- | --- |
| M1 | git switch feature/m1-input |
| M2 | git switch feature/m2-image |
| M3 | git switch feature/m3-calc |
| M4 | git switch feature/m4-system |

检查点：执行 git status -sb，第一行必须显示本组 feature 分支。不要在 main 上直接开始让 AI 写代码。

# 5. 每次任务的标准开发流程

以下命令以 M1 为例。M2、M3、M4 成员必须替换为自己的 feature 分支和模块编号。命令一次执行一行，出现错误先停下查看，不要连续尝试危险命令。

## 步骤 1：检查当前状态

git status -sb
git branch --show-current
git remote -v

必须停下的情况：如果出现不认识的未提交文件、当前分支属于其他组、远程地址不是项目仓库，先询问搭档或项目负责人。

## 步骤 2：更新本组 feature 分支

git fetch origin --prune
git switch feature/m1-input
git pull --ff-only origin feature/m1-input

使用 --ff-only 可以阻止 Git 在不清楚原因时自动制造合并提交。如果失败，保留现场并让 AI 解释本地和远程差异。

## 步骤 3：建立个人 task 分支

git switch -c task/m1-member-a-input-validation
git status -sb

- 一个任务建立一个 task 分支。

- 分支名使用小写英文、数字和短横线。

- 不要在分支名中写手机号、学号等个人信息。

- 如果同名分支已存在，不要删除重建，先检查其中是否有未合并工作。

## 步骤 4：让 AI 读取规范并确认范围

把第 6 章的启动模板发给 AI。AI 必须先说明当前分支、允许修改目录、权威文件和验证命令，再开始写代码。

## 步骤 5：开发中随时检查

git status --short
git diff --stat
git diff

- 发现 AI 修改其他组目录，立即要求停止。

- 发现统一接口或配置被修改，必须先取得项目负责人批准。

- 不要等任务结束才第一次查看 AI 改了什么。

## 步骤 6：运行验证

python focimeter_system/validate_mock_data.py
git diff --check

还必须运行本模块 README 或测试目录规定的测试。没有测试命令时，让 AI 明确列出未验证的风险，不能只说“应该可以”。

## 步骤 7：只暂存本次任务文件

git status --short
git add -- focimeter_system/modules/input_config/
git diff --staged --check
git diff --staged --stat

禁止：看到无关改动时不能使用 git add -A 或 git add .。这两个命令容易把其他成员的文件、缓存和临时材料一起提交。

## 步骤 8：提交

git commit -m "feat(m1): add input package validation"

| 类型 | 什么时候用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新增功能 | feat(m1): add image selection |
| fix | 修复问题 | fix(m2): reject incomplete spot sets |
| test | 新增或修改测试 | test(m3): cover invalid coordinates |
| docs | 只修改文档 | docs(m4): add local run guide |
| refactor | 功能不变的内部整理 | refactor(m1): simplify path checks |
| chore | 维护性工作 | chore(m2): update test fixtures |

## 步骤 9：推送个人 task 分支

git push -u origin task/m1-member-a-input-validation

推送前成员必须确认远程地址和分支名。不得使用 --force 或 --force-with-lease。

## 步骤 10：创建 Pull Request

- 打开 GitHub 仓库页面，点击 Compare & pull request。

- base 选择本组 feature 分支，例如 feature/m1-input。

- compare 选择自己的 task 分支。

- 填写完成内容、影响范围、输入输出、验证命令、结果和限制。

- 指定同组搭档审核，不要自己审核自己。

PR 方向：个人 task → 本组 feature。成员不得把个人任务直接提交到 develop 或 main。

# 6. 如何把任务交给 AI

AI 能写代码，但不会自动知道你属于哪一组、哪些文件不能改、是否允许推送。每次新任务都必须先让 AI 读取：

- docs/governance/焦度计项目GitHub协作开发规范_AI必读版.md

- docs/governance/焦度计项目AI开发总规范_AI看版.md

- focimeter_system/docs/interface_contract_v1.md

- focimeter_system/config/default_config.json

- 自己模块目录中的 README.md

## 6.1 推荐启动模板

请先完整阅读 docs/governance/焦度计项目GitHub协作开发规范_AI必读版.md。
成员称呼：[填写]
负责模块：[填写 M1/M2/M3/M4 和完整名称]
当前阶段：[第一阶段/第二阶段/第三阶段]
本次任务：[填写]
验收标准：[填写可运行、可检查的结果]
输入材料：[填写路径或 mock 文件]
GitHub 交付终点：[仅本地/提交/推送并创建 PR]
共享变更批准：[没有/填写项目负责人批准内容]

修改前请先检查仓库、远程、分支和工作区，说明允许修改的文件、禁止修改的文件和验证命令。信息不足或发现已有改动时先询问我。

## 6.2 成员必须监督的四件事

- AI 是否真的在个人 task 分支，而不是 main、develop 或 feature 长期分支。

- AI 是否只修改本模块和本任务文件。

- AI 是否展示了实际测试命令和结果，而不是只给结论。

- AI 是否在获得授权后才提交、推送或创建 Pull Request。

责任边界：AI 的“完成”不是团队验收。成员必须查看 git diff、测试结果和 GitHub PR，搭档必须完成第二次检查。

# 7. 两人小组如何互相审核

## 7.1 作者提交 PR 时

- 说明做了什么以及为什么做。

- 列出修改文件和影响范围。

- 说明输入、输出和使用的 mock 数据。

- 粘贴测试命令和真实结果。

- 说明仍然存在的限制和待确认参数。

## 7.2 搭档审核时

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 分支方向 | task 分支指向本组 feature 分支 |
| 修改范围 | 没有越过本模块目录和批准范围 |
| 接口与配置 | 没有私自修改权威文件和统一含义 |
| 运行结果 | 审核者能按说明复现或核对测试结果 |
| 错误场景 | 错误输入返回明确错误，不直接崩溃 |
| 仓库卫生 | 没有密码、Token、绝对路径、缓存和临时文件 |
| 文档 | 运行方式与真实实现一致 |

## 7.3 审核结论

- 通过：确认范围和验证都合格，可以合并到本组 feature 分支。

- 要求修改：在 PR 中指出具体文件、问题和预期结果，作者修改后再次审核。

- 升级给负责人：涉及接口、配置、跨模块、算法依据或无法判断的合并冲突。

## 7.4 模块完成后的负责人流程

- 四个小组分别确认本组 feature 分支可独立运行。

- 项目负责人按接口顺序把 feature 分支合并到 develop。

- 在 develop 完成 M1 → M2 → M3 → M4 全链路联调。

- 修复集成 bug 时保留模块边界，不在 M4 中重写 M2/M3 算法。

- 联调通过并形成稳定版本后，由项目负责人把 develop 合并到 main。

# 8. 统一文件和修改边界

四组能快速合并的前提，是接口和配置只有一个权威来源。任何成员和 AI 都不能在模块内部复制一份后自行修改。

| 权威内容 | 唯一文件 | 普通成员权限 |
| --- | --- | --- |
| 模块间 JSON 接口 | focimeter_system/docs/interface_contract_v1.md | 读取；修改须负责人批准 |
| 统一参数配置 | focimeter_system/config/default_config.json | 读取；修改须负责人批准 |
| 模块职责和运行方式 | 本模块目录 README.md | 可按已验证实现更新 |
| 测试样例 | 本模块对应 data/mock 子目录 | 可按任务新增，不改变现有含义 |

## 8.1 共享文件需要变更时

- 先说明现有问题和不能在模块内部解决的原因。

- 列出受影响的四个模块、字段、单位、测试和兼容风险。

- 给出变更前后示例，但不要先修改正式文件。

- 取得项目负责人明确批准。

- 使用单独 task 分支修改权威文件，并通知四组同步。

## 8.2 算法资料的使用

- reference_implementation/focimeter_cpp/ 是现阶段算法答辩和实现分析的重要依据。

- 陈文婷文章可以帮助解释项目原理和为什么采用相关方法。

- 陈文婷文章中的计算过程不能作为本项目计算公式的实现依据。

- 真实硬件参数不确定时必须标记待确认，不能让 AI 编造。

# 9. 明确禁止的操作

## 9.1 成员和 AI 都不能做

- 直接向 main 或 develop 推送日常开发代码。

- 绕过 Pull Request 和搭档审核合并个人任务。

- 未经批准修改统一接口、配置、单位、坐标系或模块职责。

- 修改其他组代码来掩盖本模块输入输出错误。

- 提交密码、Token、私钥、.env、本机绝对路径或个人敏感信息。

- 提交缓存、虚拟环境、编译结果、渲染预览和无关大文件。

- 为了通过测试删除失败用例、降低判断标准或返回伪造结果。

## 9.2 禁止让 AI 自动执行的 Git 命令

git reset --hard
git clean -fd
git checkout -- <文件>
git restore <文件>
git push --force
git push --force-with-lease
git rebase -i

为什么：这些命令可能永久删除本地改动、覆盖远程成员提交或改写大家已经依赖的历史。遇到问题应先保留现场，再让项目负责人判断。

# 10. 常见问题怎么处理

## 问题 1：发现自己在错误分支

没有修改时切到正确 feature 分支，再建立 task 分支。已经产生修改时不要删除或硬重置，先运行 git status --short 和 git diff，告诉 AI 正确目标分支并要求保留现场。

## 问题 2：git pull --ff-only 失败

说明本地和远程历史不一致。执行 git fetch origin，查看 git status -sb 和 git log --oneline --decorate --all -12，把结果交给搭档或负责人。不要强制推送。

## 问题 3：推送被拒绝

先确认是否推送了正确的个人 task 分支，再 fetch 远程。远程如果已有同名分支和新提交，先确认是谁的工作，不要覆盖。

## 问题 4：出现 merge conflict

保留冲突文件，分别查看双方修改。能同时满足接口和任务要求才解决；涉及其他组或权威文件时交给负责人。

## 问题 5：AI 改了其他组文件

立即停止 AI，记录越界文件和差异。不要直接恢复，因为文件可能混有成员已有工作；让 AI 先区分本次改动和原有改动。

## 问题 6：不小心提交了共享文件

不要继续推送。列出 commit 和共享文件，请负责人判断是保留、创建修复提交还是重做任务分支。不要自行改写已推送历史。

## 问题 7：AI 说完成但没有测试

要求 AI 给出实际运行命令、退出状态、输入样例和输出结果。没有证据就视为未验收。

## 问题 8：不知道某个参数填什么

检查统一配置和资料。真实硬件参数仍不确定时保留为待确认状态，并在 PR 中写明，不允许猜一个数字提交。

## 10.1 求助时一次性提供这些信息

- 你负责的模块和当前任务。

- 当前分支：git branch --show-current。

- 工作区状态：git status -sb。

- 最近提交：git log --oneline --decorate -8。

- 完整错误信息，不要只截最后一行。

- 你执行过的命令，以及哪些文件不能丢。

# 11. 三张检查表

## 11.1 开工前

- □ 已确认自己负责的模块和搭档。

- □ 已接受 GitHub 仓库邀请。

- □ 已运行 git fetch origin --prune。

- □ 当前是本组 feature 分支，并已 pull --ff-only。

- □ 已建立本次个人 task 分支。

- □ 已让 AI 阅读 AI 必读版、接口契约、配置和模块 README。

- □ 已告诉 AI 任务、验收标准、输入材料和 GitHub 交付终点。

## 11.2 提交前

- □ 已查看 git diff，没有其他组或无关文件。

- □ 已运行模块测试和 python focimeter_system/validate_mock_data.py。

- □ 已运行 git diff --check。

- □ 输入输出符合 interface_contract_v1.md。

- □ 没有绝对路径、密码、Token、缓存和临时文件。

- □ 使用明确文件路径暂存，没有盲目 git add -A。

- □ 提交信息说明了类型、模块和实际改动。

## 11.3 合并前

- □ PR 方向是个人 task → 本组 feature。

- □ PR 写清完成内容、影响范围、输入输出、测试和限制。

- □ 同组搭档已经检查实际差异。

- □ 审核者能复现或核对测试结果。

- □ 所有审核意见已经解决。

- □ 共享接口或配置变更具有项目负责人批准记录。

- □ feature → develop → main 由项目负责人组织。

# 12. 命令速查

| 目的 | 命令 |
| --- | --- |
| 查看状态 | git status -sb |
| 查看当前分支 | git branch --show-current |
| 获取远程状态 | git fetch origin --prune |
| 切换本组分支 | git switch feature/m1-input |
| 安全拉取 | git pull --ff-only origin feature/m1-input |
| 建立任务分支 | git switch -c task/m1-member-a-task-name |
| 查看改动 | git diff |
| 查看已暂存改动 | git diff --staged |
| 校验 mock 数据 | python focimeter_system/validate_mock_data.py |
| 检查格式 | git diff --check |
| 提交 | git commit -m "feat(m1): short description" |
| 推送任务分支 | git push -u origin task/m1-member-a-task-name |

最后提醒：Git 负责保存过程，GitHub 负责协作和审核，统一接口负责模块连接。三者必须同时遵守，四个模块才能真正独立推进并顺利合并。