焦度计项目团队总原则（人看版）

四个独立板块、三个开发阶段、统一规范和禁止擅改事项

一句话原则：四个板块独立开发，互不拖进度；所有板块必须遵守统一接口；第一阶段各自做成品，第二阶段合并修 bug，第三阶段再把本地系统优化成软件。

# 四大独立板块

| 板块 | 主要功能 | 独立成品 | 和其他板块的联系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 输入与配置模块 | 管理标定图、测量图、配置参数、样本路径 | 能独立选择图片、读取配置、输出标准数据包 | 给图像识别模块提供图片和参数 |
| 2. 图像识别模块 | ROI、滤波、增强、二值化、连通域、质心提取 | 输入图片后输出光斑坐标 | 接收输入模块的数据，输出给计算模块 |
| 3. 标定与计算模块 | 建立坐标系、计算光斑位移、输出 S/C/A、质量判断 | 输入光斑坐标后输出镜片结果 | 接收图像识别结果，输出给系统展示模块 |
| 4. 本地系统与展示模块 | 主界面/主流程、日志、结果展示、报告导出、异常提示 | 一个可操作的本地系统外壳 | 最后把前三个模块接进来，形成完整系统 |

# 四板块执行要求

每个板块必须能单独运行，不能等其他板块完成才开始。

每个板块必须有自己的输入样例、输出样例、错误样例。

每个板块可以先用模拟数据开发，但输出格式必须和正式接口一致。

板块内部怎么实现可以不同，但对外输出必须统一。

合并时只通过接口合并，不允许临时手工复制粘贴数据。

# 三个开发阶段

| 阶段 | 目标 | 四组怎么做 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：四个板块同时开工 | 各自做出能运行的模块成品 | 每组独立开发；允许使用 mock 数据；不能等待其他组 | 每组能独立演示自己的模块 |
| 第二阶段：四个板块合并修 bug | 把四个模块接成完整本地系统 | 按接口依次接入；优先修字段、单位、坐标、错误处理 | 本地系统能跑完整流程 |
| 第三阶段：优化创新 | 把本地系统逐步变成正式软件 | 做界面、封装、报告、批量测试、相机接入等 | 系统更稳定、更易用、更像软件 |

# 必须统一到什么程度

| 统一项 | 统一到什么程度 | 绝不允许 |
| --- | --- | --- |
| 接口格式 | 所有模块统一用 JSON 输入输出，字段名固定 | 不能私自改字段名或层级 |
| 图片路径 | 统一使用相对路径或配置路径 | 不能写死个人电脑绝对路径 |
| 单位 | 图像坐标 pixel；像元 um；长度 m/mm；角度 degree；屈光度 D | 不能像素、毫米、米混着算 |
| 坐标系 | 图像坐标原点左上角；标定坐标以中心光斑为原点 | 不能不说明坐标类型就输出 x/y |
| 光斑输出 | 统一输出 spot_id、role、x、y、confidence、status | 不能只打印控制台结果 |
| 计算输出 | 统一输出 S、C、A、unit、lens_type、quality、error | 不能只输出一个数字 |
| 错误格式 | 统一 error.code、error.message、error.module、recoverable | 不能程序直接崩溃不返回原因 |
| 日志格式 | 统一记录 task_id、module、start_time、end_time、status、input、output、error | 不能没有运行记录 |

# 绝对不能擅自改动

不准擅自改四大板块名称和职责。

不准擅自改统一字段名、单位、坐标系定义、错误码和日志格式。

不准把个人电脑路径写进正式代码。

不准因为自己方便就绕过接口。

不准在第二阶段合并时临时推翻其他组成果。

# 合并方式

合并不是把四组代码硬拼到一起，而是本地系统主流程按接口调用四个模块：输入与配置模块 → 图像识别模块 → 标定与计算模块 → 本地系统与展示模块。

如果某个模块暂时没完成，其他模块用 mock 数据继续推进，不能停工等待。